Ajánlatkérés – Szolgáltatás

Ajánlatkérő neve: Mórahalom Városi Önkormányzat Az ajánlat tárgya: Műszaki ellenőri feladatok ellátása Referenciaszám: HUSRB/23L/21/004 – SAGITTA/4 Kezdő időpont: 2026/01/26

- AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jelen ajánlatkérés tárgya:

INTERREG VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program keretében megvalósuló „Smart Agro-Innovation and Training Action - SAGITTA” című pályázathoz kapcsolódó Szőlészeti és Borászati Képzési Közont felújításához kapcsolódó Műszaki ellenőr feladatainak ellátása. Referenciaszáma: HUSRB/23L/21/004 – SAGITTA/4

A pénzügyi ajánlatot Magyar Forintban, nettó és bruttó összeg feltüntetésével szükséges megadni.

- Szakmai információk: Az ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell szolgáltatásaikat elvégezni. Szakmai ajánlatában az ajánlattevő további részleteket adhat meg a teljesítésről.

Feladat megnevezése

A Szőlészeti és Borászati Képzési Központ teljes felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A műszaki ellenőr feladata a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során – a műszaki ellenőri megbízási szerződés hatálybalépését követően – az ajánlatkérő szakmai támogatása, különösen a beérkező ajánlatok műszaki tartalmának vizsgálata és véleményezése, valamint a kivitelezési szerződés műszaki tartalmának egyeztetése a nyertes ajánlattevővel. A műszaki ellenőr feladata továbbá a kivitelezési munkák jogszabályoknak, jóváhagyott terveknek és műszaki előírásoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzése, a beruházó képviselete a kivitelezés során, az építési napló vezetésének figyelemmel kísérése, továbbá közreműködés a munkaterület átadásában, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában, valamint a teljesítésigazolások kiállításában. A feladatkör kiterjed a projekt ütemtervének nyomon követésére, a kivitelezési költségek ellenőrzésére, valamint a kivitelezés során felmerülő műszaki problémák haladéktalan jelzésére a beruházó felé. A részletes feladatleírást a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

- A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

- Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja:

A szerződésben meghatározottak alapján.

- Az ajánlatok bírálati szempontja:

- A legalacsonyabb bruttó összegű ajánlatot adó Ajánlattevő kerül kiválasztásra. Azonos összegű ajánlatok esetén előnyben részesítjük azt az Ajánlattevőt, amelyik adminisztratív és szakmai tekintetben előnyösebb ajánlatot nyújtotta be, és a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

- Egyéb információk:

- Az ajánlatot magyar nyelven, jelen ajánlatkérő 1. sz. mellékletén kérjük benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő nem kívánja az 1 sz. mellékletet használni, az ajánlatán fel kell tüntetni a pályázó megnevezését, címét, kapcsolattartó megnevezését, telefonos és e-mail elérhetőségét, továbbá a pályázat tárgyára vonatkozó ajánlati árat (nettó + ÁFA, bruttó bontásban).

- Az ajánlattétellel kapcsolatos további felvilágosításért forduljon bizalommal az Ajánlatkérő kapcsolattartójához.

- Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2026. február 2.

- Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Az ajánlattevők a mellékelt árajánlat mintán nyújtják be ajánlataikat. Az ajánlatot 1 példányban kell benyújtani a kissagnes@morahalom.hu e-mail címre.

- Tájékoztatás az odaítélésről: Az ajánlattevők írásban értesülnek az értékelési eljárás eredményéről.

Mórahalom, 2026. január 26.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán

polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat

Mellékletek:

- Ajánlattételi formanyomtatvány

- Szerződés minta

- Kiviteli tervek