Ajánlatkérés – Szolgáltatás

Ajánlatkérő neve: Mórahalom Városi Önkormányzat Az ajánlat tárgya: ÉPÍTÉSZ Műszaki ellenőri feladatok ellátása Referenciaszám: HUSRB/23L/11/003 – JERICO/7-1 Kezdő időpont: 2026.03.18.

- AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jelen ajánlatkérés tárgya:

Az INTERREG VI-A IPA Magyarország–Szerbia Program keretében megvalósuló
„Joint efforts for risk prevention and cross-border coordination of disaster management - JERICO” című pályázat részeként létrejövő Határmenti Tűzoltó Központ építéséhez kapcsolódó építész műszaki ellenőri feladatok ellátása.

A pénzügyi ajánlatot Magyar Forintban, nettó + ÁFA és bruttó bontásban szükséges megadni.

- Szakmai információk: Az ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell szolgáltatásaikat elvégezni. Szakmai ajánlatában az ajánlattevő további részleteket adhat meg a teljesítésről.

Feladat megnevezése

A műszaki ellenőri feladatok ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történik. Az építész műszaki ellenőr feladata különösen: - az Ajánlatkérő szakmai támogatása a kivitelezéshez kapcsolódó beszerzési / közbeszerzési eljárás során, - a beérkező kivitelezői ajánlatok építészeti és kapcsolódó műszaki tartalmának vizsgálata és véleményezése, - a kivitelezési szerződés műszaki tartalmának egyeztetése a nyertes kivitelezővel, - az építészeti és szerkezeti kivitelezési munkák jogszabályoknak, jóváhagyott terveknek és műszaki előírásoknak megfelelő végrehajtásának ellenőrzése, - az építési napló vezetésének figyelemmel kísérése, - közreműködés a munkaterület átadásában, - részvétel a műszaki átadás-átvételi eljárásban, - közreműködés a teljesítésigazolások kiállításában, - a projekt ütemtervének és költségeinek nyomon követése, - a kivitelezés során felmerülő műszaki problémák haladéktalan jelzése az Ajánlatkérő felé. A részletes feladatleírást a megbízási szerződés tervezete tartalmazza.

- A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

- Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja:

A szerződésben meghatározottak alapján.

- Az ajánlatok bírálati szempontja:

- A legalacsonyabb bruttó összegű ajánlatot adó Ajánlattevő kerül kiválasztásra. Azonos összegű ajánlatok esetén előnyben részesítjük azt az Ajánlattevőt, amelyik adminisztratív és szakmai tekintetben előnyösebb ajánlatot nyújtotta be, és a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

- Egyéb információk:

- Az ajánlatot magyar nyelven, jelen ajánlatkérő 1. sz. mellékletén kérjük benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő nem kívánja az 1 sz. mellékletet használni, az ajánlatán fel kell tüntetni a pályázó megnevezését, címét, kapcsolattartó megnevezését, telefonos és e-mail elérhetőségét, továbbá a pályázat tárgyára vonatkozó ajánlati árat (nettó + ÁFA, bruttó bontásban).

- Az ajánlattétellel kapcsolatos további felvilágosításért forduljon bizalommal az Ajánlatkérő kapcsolattartójához.

- Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2026.03.26.

- Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Az ajánlattevők a mellékelt árajánlat mintán nyújtják be ajánlataikat. Az ajánlatot 1 példányban kell benyújtani a tarinetmelinda@morahalom.hu e-mail címre.

- Tájékoztatás az odaítélésről: Az ajánlattevők írásban értesülnek az értékelési eljárás eredményéről.

Mórahalom, 2026. március 18.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán

polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat

Mellékletek:

- Ajánlattételi formanyomtatvány

- Szerződés minta

- Kiviteli tervek

- Árazott tervezői költségbecslés