Az ajánlatkérő neve és címe: Mórahalom Városi Önkormányzat Az ajánlat címe: kiviteli tervek elkészítése Referenciaszám: HUSRB/23L/11/003 – JERICO/2 Kezdő időpont: 2025.08.22.

Ajánlatkérés - Szolgáltatás

- AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jelen ajánlatkérés tárgya:

INTERREG VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program keretében megvalósuló „Joint efforts for risk prevention and cross-border coordination of disaster management - JERICO” című pályázathoz kapcsolódó Kiviteli tervek elkészítése feladatának megvalósítása.

A pénzügyi ajánlatot Magyar Forintban, nettó és bruttó összeg feltüntetésével szükséges megadni.

- Szakmai információk: Az ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell szolgáltatásaikat elvégezni. Szakmai ajánlatában az ajánlattevő további részleteket adhat meg a teljesítésről.

| Feladat megnevezése |  |
| --- | --- |
| A nyertes ajánlattevő feladata az elkészült engedélyezési dokumentációnak, illetve jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlan vonatkozásában: Mórahalom, Röszkei út. 36. (hrsz.: 1725/2) Tervező feladata a kivitelezéshez elengedhetetlen engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda egyeztetéseket lefolytatni és beszerezni a hozzájárulásokat is. A kiviteli terv készítője köteles a tervezés során folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel, valamint a kiviteli terv elkészítésekor a Megrendelő által esetlegesen felmerülő kéréseket és észrevételeket figyelembe venni. A tervező feladata továbbá a tervek alapján kiírandó közbeszerzési eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatások körében a tervezői hatáskörbe tartozó kérdések megválaszolása. A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi és formai elemeit a Magyar Építész Kamara 2025. június 1. napjától hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelőn, jelen építéssel relevánsan, illetve azzal harmóniában kell teljesíteni. | Szerződéskötést követő 10 napon belül meg kell kezdeni az eljárás előkészítését. Lebonyolítás: szerződéskötést követő 80 naptári napon belül |

- A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés

- Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja:

A szerződésben meghatározottak alapján.

- Az ajánlatok bírálati szempontja:

- A legalacsonyabb bruttó összegű ajánlatot adó Ajánlattevő kerül kiválasztásra. Azonos összegű ajánlatok esetén előnyben részesítjük azt az Ajánlattevőt, amelyik adminisztratív és szakmai tekintetben előnyösebb ajánlatot nyújtotta be, és a legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot tette.

- Egyéb információk:

- Az ajánlatot magyar nyelven, jelen ajánlatkérő 1. sz. mellékletén kérjük benyújtani. Amennyiben az Ajánlattevő nem kívánja az 1 sz. mellékletet használni, az ajánlatán fel kell tüntetni a pályázó megnevezését, címét, kapcsolattartó megnevezését, telefonos és e-mail elérhetőségét, továbbá a pályázat tárgyára vonatkozó ajánlati árat (nettó + ÁFA, bruttó bontásban).

- Az ajánlattétellel kapcsolatos további felvilágosításért forduljon bizalommal az Ajánlatkérő kapcsolattartójához.

- Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2025.08.29. 14.00 óra

- Ajánlatok értékelésének tervezett időpontja: 2025.08.29. 15.00 óra

- Az ajánlatok benyújtásának módja:

- Az ajánlattevők a mellékelt árajánlat mintán nyújtják be ajánlataikat. Az ajánlatot 1 példányban kell benyújtani e-mail útján a grofagi@morahalom.hu  címre.

- Tájékoztatás az odaítélésről: A nyertes ajánlattevő írásban értesül az értékelési eljárás eredményéről.

Mórahalom, 2025. augusztus 22.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán

polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat

Mellékletek:

- Ajánlattételi formanyomtatvány

- Szerződés minta

- Jogerős építési engedély

- ETDR pecséttel ellátott építési tervdokumentáció

- Határozat építési engedély véglegessé válásáról