Mórahalom Városi Önkormányzat

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027

2. verzió

| Cím | Mórahalom Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve |
| --- | --- |
| Verzió | 2.0 |
| Képviselő-testületi határozat száma és dátuma | 77/2022. (II.24.) |
| Finanszírozó operatív program: | Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) |
| Érintett földrajzi terület: | Mórahalom |
| FVS felelős szervezet: | Mórahalom Városi Önkormányzat |
| FVS felelős szervezet kapcsolattartó: | Poljakné Hoffner Zsóka, projektmenedzser hoffner.zsoka@morahalom.hu; 62/281-022/172-es mellék |
| FVS felelős szervezet címe: | 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. |

Mórahalom, 2023. május

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2

0.	Verziókövetés	3

1.	Stratégiai beágyazottság	5

2.	A beruházások, akciók összesítő bemutatása	7

3.	Konkrét beruházások	10

4.	Ütemezés	16

5.	Indikátor vállalások	19

6.	Mellékletek	21

6.1.	Vármegyei önkormányzat bevonása	21

6.2.	Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal	22

- Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: FVS Stratégiai célmátrix	5

2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat	7

3. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely	10

4. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely	12

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	13

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA	14

7. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely	15

8. táblázat: az ütemezést bemutató GANTT diagram	16

9. táblázat: Az indikátor vállalások összegző táblázata	19

- Verziókövetés

- verzió

Mórahalom Városi Önkormányzat TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének 1.0 verziója a „Mórahalom város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája” című pályázatának támogatási kérelme részeként készült el 2022. februárjában.

A dokumentumot Mórahalom Városi Önkormányzat az elkészült FVS-sel 2022. február 18-án küldte meg a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat számára véleményezésre. A megyei önkormányzat 2022.február 24-én kelt levelében kifejtette, hogy a megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.

Az FVS-t és a TVP-t is mellékletként tartalmazó támogatási kérelem a képviselő-testület általi elfogadást követően 2022.03.16-án került benyújtásra.

2.0 verzió

A TVP 2.0. verziójának elkészítése és elfogadása több okból történt:

- Az Irányító Hatóság a 2022.10.25-én meghozott támogatói döntésében több olyan szerződéskötési feltételt is meghatározott, melyeket az 1. sz. mérföldkő elérési dátumáig teljesíteni szükséges, és érintették a dokumentum tartalmát. Ezen feltételeket a Támogatási Szerződés 12. sz. melléklete tartalmazza.

- Mórahalom városa kikerült az FVS eszközből támogatott települések listájából, amely a tervezett projektek megvalósíthatóságára, valamint azok finanszírozási forrására is hatással bír.

- Részben az előző ponttal összefüggésben módosult Csongrád-Csanád Vármegye Integrált Területi Programja, amelyhez biztosítani kell Mórahalom Város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének illeszkedését.

- Az Irányító Hatóság 2023 februárjában módosította a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv sablonját, melynek megfelelően át kellett dolgozni az elfogadott TVP-t.

A TVP a fenti okokból következően az alábbiak szerint módosult:

- „A beruházások, akciók összesítő bemutatása” fejezetben található táblázat az új sablon szerinti prioritások mentén és a felülvizsgált beavatkozások alapján módosításra került.

- A „Konkrét beruházások” fejezet kiegészült a 6. prioritás projektjeit tartalmazó táblázattal. A táblázatokban található projektek listája és azok forrásigénye a Támogatási Szerződés feltételei, és a módosított vármegyei ITP, valamint a Vármegyei Önkormányzattal történt egyeztetéseknek megfelelően módosult.

- Az 1. sz. prioritás táblázata alatt utalás történik a vármegyei ITP soron következő módosítására, amely érinti a projektek forrásigényét, és a prioritás keretében rendelkezésre álló keretet.

- Szintén a 3. fejezetet érintő módosítás, hogy a korábban meglévő indikátorok célértékei a módosított projektterveknek megfelelően változnak, emellett az egyes projektekhez kapcsolódó indikátor vállalások köre is bővül az Európai Bizottság által elfogadott és jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 2021-2027 dokumentum szerinti új mutatókkal.

- Az Ütemezés fejezetben található GANTT diagram prioritás- és projektlistája módosult a 3. fejezettel összhangban, emellett az egyes projektek is átütemezésre kerültek.

- A 4. fejezet kiegészítésre került a TVP sablon módosított előírásainak megfelelően.

- Az Indikátor vállalások fejezetében található táblázat a módosított TVP sablon alapján bővítésre került, az összesített értékek pedig a frissített projektlistának megfelelően változtak.

- A 6.1. fejezet kiegészült a  TVP módosításhoz kapcsolódó egyeztetésekre történő utalással.

- Stratégiai beágyazottság

1. táblázat: FVS Stratégiai célmátrix

| 1. Stratégiai cél | 2. Stratégiai cél | 3. Stratégiai cél | 4. Stratégiai cél | 5. Stratégiai cél | 6. Stratégiai cél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | A térségközponti szerepkör erősítése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | A városi környezet fejlesztése | Környezet és klímavédelem |
| kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok | kapcsolódó részcélok |
| Turizmus fejlesztése | Határátkelőhely, határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése | Szolgáltatásminőség fejlesztése | Gazdasági infrastruktúra, feldolgozó, logisztikai és értékesítési kapacitások fejlesztése | Épített környezet, középületek védelme és fejlesztése | Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása |
| Kulturális kínálat és a sportolásra alkalmas infrastruktúra fejlesztése, bővítése | Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése | Okosváros és e-közigazgatási rendszerek fejlesztések | Vállalkozásfejlesztés, befektetésösztönzés | Lakhatási feltételek javítása | Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem |
|  | Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése | Egészségügyi és szociális ellátás fejlesztése | K+F és innováció támogatása | Városbiztonság, közbiztonság javítása | A keletkező hulladék csökkentése és helyi hasznosítása |
|  |  | Köznevelés fejlesztése, tehetséggondozás | Körforgásos gazdaság gazdaságra való átállás elősegítése | Fenntartható városi mobilitás támogatása | Városi zöldfelületek és természeti területek védelme, fejlesztése |
|  |  |  | Helyi szak- és felnőttképzés erősítése |  |  |
|  |  |  | Foglalkoztatás bővítése, segítése |  |  |

| 1. Stratégiai cél | 2. Stratégiai cél | 3. Stratégiai cél | 4. Stratégiai cél | 5. Stratégiai cél | 6. Stratégiai cél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | A térségközponti szerepkör erősítése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | A városi környezet fejlesztése | Környezet és klímavédelem |
| Városrészi leképeződés | Városrészi leképeződés | Városrészi leképeződés | Városrészi leképeződés | Városrészi leképeződés | Városrészi leképeződés |
| A cél teljesítését előszolgáló beavatkozások, projektek, beruházások jelentős többsége a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen valósulnak meg, de részben érinthetik a kereskedelmi és szolgáltató területet is. | A határmenti és térségi közlekedési kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Mórahalom külterületét, azon belül is jellemzően a déli részt érintik. Mórahalom közszolgáltató és közigazgatási funkciója jellemőzen a Turisztikai fejlesztéssel érintett területen található, így a stratégiai cél teljesülése is a külterület mellett ezt a városrészt érinti a leglényegesebben. | A korszerű közszolgáltatásokat valamennyi városrészben biztosítani szükséges – így a cél teljesülése a település teljes területét érinti. | Mórahalom gazdasági központjának az ipari övezet tekinthető, a Stratégiai cél teljesülése jellemzően ezen városrész fejlődését szolgálja. Kisebb részben ugyan, de a cél kereskedelmi és szolgáltató terület fejlődéséhez is hozzájárul. | A Stratégiai cél teljesülése valamennyi városrész teljesüléséhez egyaránt hozzájárul. | A stratégiai cél valamennyi városrész fejlődését szolgálja. Ugyanakkor bizonyos részcélok – pl. Vízgazdálkodás hatékonyságának növelése, vízvédelem, valamint a természeti területek védelme, fejlesztése leginkább a város külterületét érinti. |

- A beruházások, akciók összesítő bemutatása

2. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

|  |  | Top Prioritás 1 |  |  |  |  |  | Top Prioritás 2 | Top Prioritás 3 ESZA+ |  |  | Top Prioritás 3 ERFA |  |  | Top Prioritás 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vízgazdálkodás | zöldinfrastruktúra | fenntart-ható közlekedés | hulladék-kezelés | szociális célú városrehabilitáció | belterületi út | energetika | foglalkoztatási együttműködések | szociális célú városre-habilitáció (ESZA) | helyi humán fejlesztések | bölcsődei, óvodai intézmények | köznevelés | egészség-ügyi és szociális infrastruktúra | gazdaság-fejlesztés | közúti közlekedés | helyi és térségi turizmus | megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus | kultúra, sport |
| A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Turizmus fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 akcióterületi |  |  |
| A térség-központi szerepkör erősítése | Térségi és járási szolgáltatások fejlesztése, bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Szolgáltatás-minőség fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi | 2 egyedi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egészség-ügyi és szociális ellátás fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 egyedi |  |  |  |  |  |
| Gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés, innováció erősítése | Gazdasági infrastruktúra, feldolgozó, logisztikai és értékesítési kapacitások fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 egyedi |  |  |  |  |
| A városi környezet fejlesztése | Épített környezet, köz-épületek védelme és fejlesztése |  | 1 egyedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenntart-ható városi mobilitás támogatása |  |  | 2 hálózatos |  |  | 2 hálózatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Környezet és klíma-védelem | Energetikai fejlesztések, megújuló energia hasznosítása |  |  |  |  |  |  | 3 egyedi 3 hálózatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Városi zöld-felületek és természeti területek védelme, fejlesztés |  | 1 akcióterületi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Konkrét beruházások

3. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 1. | Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 428 114 455 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2) | 5874 m2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha) | 1,8244 ha |
|  | Belterületi kerékpárút fejlesztések | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 403 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | 2,67 km |
|  |  |  |  |  |  |  | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | 265 fő |
|  | Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 160 476 527 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | A rehabilitált talaj összkiterjedése | 0,8874 ha |
|  | Belterületi önkormányzati utak építése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 542 934 906 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 2,64 km |
| kereten túli, tartalék projektek | Belterületi kerékpárút fejlesztések | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 353 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km) | 2,77 km |
|  |  |  |  |  |  |  | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év) |  |
|  | Belterületi önkormányzati utak építése | A városi környezet fejlesztése | Mórahalom | 97 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | 0,249 km |
|  | Prioritás forráskerete |  |  | 1 534 525 888 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye |  |  | 1 534 525 888 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye |  |  | 450 000 000 |  |  |  |  |

A táblázat a TVP felhasználói sablonban szereplő útmutatásnak megfelelően a hatályos Csongrád-Csanád vármegyei ITP forráskeretével összhangban tartalmazza az elsődleges projektek, valamint a prioritás forráskeretét. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatával történt egyeztetések alapján folyamatban van a vármegyei ITP 3.0 verzió kormány általi elfogadása, melyet követően kerülhet sor a város fenntartható városfejlesztési stratégiájára elkülönített 80 000 000 Ft átcsoportosítására, melynek eredményeként a prioritás elsődleges forráskerete 1 534 525 888 Ft-ról 1 614 525 888 Ft-ra emelkedik.

A 80 000 000 Ft többletforrást városunk a beérkező árajánlatok függvényében a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése” és/vagy a „Belterületi kerékpárút fejlesztések” című projektre kívánja fordítani.

4. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 2. | Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás energetikai korszerűsítése | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 106 470 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások | 35,49 CO2t/év |
|  | Napelemek beszerzése és telepítése 1. | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 34 930 115 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások | 12 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 2294,06 m2 |
|  | Napelemek beszerzése és telepítése 2. (+PLC) | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 94 356 643 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások | 21 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 4126,27 m2 |
|  | Napelemek beszerzése és telepítése 3. | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 49 016 537 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások | 16 CO2t/év |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek |  |
|  | A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 600 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek | 5 716,19 m2 |
|  | Egyéb energetikai fejlesztések | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 257 189 510 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Becsült üvegházhatásúgázkibocsátások |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jobb energiahatékonyságú középületek |  |
| kereten túli, tartalék projektek | Energetikai fejlesztések Mórahalmon | Környezet és klímavédelem | Mórahalom | 150 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  |  |  |
|  | Prioritás forráskerete |  |  | 1 141 963 105 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye |  |  | 1 141 963 105 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye |  |  | 150 000 000 |  |  |  |  |

5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 3. ESZA+ | Helyi humán fejlesztések (ESZA) | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 811 498 652 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | 81 db |
|  |  |  |  |  |  |  | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | 10 db |
|  |  |  |  |  |  |  | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | 1 200 fő |
|  |  |  |  |  |  |  | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | 1 db |
| kereten túli, tartalék projektek | Mozgás szabadon | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 30 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  |  |  |
|  | Hátrányos helyzetű csoportok fejlesztési szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 50 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  |  |  |
|  | Digitalizációs workshopok szervezése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 30 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  |  |  |
|  | Prioritás forráskerete |  |  | 811 498 652 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye |  |  | 811 498 652 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye |  |  | 110 000 000 |  |  |  |  |

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 3. ERFA+ | Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 807 375 343 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 3 db |
| kereten túli, tartalék projektek | Óvoda fejlesztés (ablakcsere és tető felújítás) | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 54 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | - |  |
|  | Konyha fejlesztés | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 150 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | - |  |
|  | Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 366 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | 53 000 fő |
|  | Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon | Korszerű közszolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 162 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | 1 db |
|  | Prioritás forráskerete |  |  | 807 375 343 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye |  |  | 807 375 343 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye |  |  | 732 000 000 |  |  |  |  |

7. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

|  | Projekt címe | Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) | Helyszín (város /térségi település) | Forrásigény (Ft) | Megvalósító | Együttműködés | Indikátor | Célérték (becsült) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritás 6. | Helyi piac fejlesztése | Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, innováció erősítése | Mórahalom | 150 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | 29 fő |
|  | GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon | A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 1 074 637 012 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 db |
|  |  |  |  |  |  |  | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | 1 db |
| kereten túli, tartalék projektek | Turisztikai fejlesztések | A turizmus és rekreációs szolgáltatások fejlesztése | Mórahalom | 190 000 000 | Mórahalom Városi Önkormányzat |  | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | 1 db |
|  | Prioritás forráskerete |  |  | 1 224 637 012 |  |  |  |  |
|  | Elsődleges projektek teljes forrásigénye |  |  | 1 224 637 012 |  |  |  |  |
|  | Tartalék projektek összes forrásigénye |  |  | 190 000 000 |  |  |  |  |

- Ütemezés

8. táblázat: az ütemezést bemutató GANTT diagram

| Projekt címe | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. prioritás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi kerékpárút fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barnamezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi önkormányzati utak építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. prioritás - tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi kerékpárút fejlesztések II. ütem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belterületi önkormányzati utak építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. prioritás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás energetikai korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napelemek beszerzése és telepítése 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napelemek beszerzése és telepítése 2. (+PLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napelemek beszerzése és telepítése 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb energetikai fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. prioritás - tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energetikai fejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. prioritás (ESZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi humán fejlesztések (ESZA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. prioritás (ERFA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. prioritás (ERFA) - tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óvoda fejlesztés (ablakcsere és tető fejlújítás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konyha fejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Járóbeteg szakellátás infrastrukturális fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Családok Átmeneti Otthonának kialakítása Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. prioritás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi piac fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYÓGYVIZEK VÁROSA- Komplex élményalapú turisztikai fejlesztések Mórahalmon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. prioritás - tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turisztikai fejlesztések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Jelmagyarázat |  |
| --- | --- |
|  | Pályázat benyújtásának tervezett időpontja |
|  | Projektmegvalósítás tervezett időpontja |

A fenti GANTT diagramon látható, hogy a tervezett projektek megkezdése rövid időn belül, egymáshoz viszonyítva kis, mindössze 1-2 hónapos csúszással történne meg, amely magával vonja a megvalósítási időszakok jelentős mértékű átfedését is. Ennek ellenére Mórahalom Városi Önkormányzat rendelkezik a projektek megvalósításához szükséges kapacitással, a párhuzamosságok az ütemezett megvalósítást nem veszélyeztetik. Ennek indokai a következők:

- A támogatási kérelmek összeállításához, a dokumentáció előkészítéséhez az önkormányzat külső, a feladat ellátásához kellő szakértelemmel rendelkező szervezetek, esetleg személyek bevonását tervezi.

- A projektek megvalósításához rendelkezésre áll egy 8-9 fős csapat, amely a korábbi fejlesztési ciklusokban megfelelő szakmai tapasztalatot szerzett az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek menedzsmentje területén, ezáltal a tervezett projektmennyiséggel képesek boldogulni.

- A projektek tervezett megvalósítási időszakai jelentős időbeli tartalékot tartalmaznak, így az esetleges időbeli csúszások sem veszélyeztetik a sikeres teljesítést.

- Indikátor vállalások

9. táblázat: Az indikátor vállalások összegző táblázata

| A mutató kódja | A mutató neve | Mértékegysége | Összesített értéke | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RCO74 | Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság | fő | 0 | nem releváns |
| RCO75 | Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák | db | 0 | nem releváns |
| RCO26 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra | ha | 1,8244 |  |
| RCO46 | Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T | km | 2,64 |  |
| RCO58 | Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra | km | 2,67 |  |
| RCR64 | A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói | fő/év | 265 |  |
| TPO08 | A rehabilitált talaj összkiterjedése | ha | 0,8874 |  |
| TPO10 | Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma | db | 0 | nem releváns |
| TPO11 | Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága | m2 | 5874 |  |
| TPO35 | Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza | m | 0 | nem releváns |
| RCR35 | Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság | fő | 0 | nem releváns |
| RCO65 | Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása | fő | 0 | nem releváns |
| TPR09 | A projekt keretében integrált területre költözők száma | fő | 0 | nem releváns |
| RCO19 | Jobb energiahatékonyságú középületek | m2 | 12136,52 |  |
| RCR26 | Éves primerenergia-fogyasztás | MWh/év | 0 |  |
| RCR29 | Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás | CO2t/év | 95,49 |  |
| RCO22 | Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia) | MW | 0 |  |
| RCR31 | Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia) | MWh/év | 0 |  |
| TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 0 |  |
| TPO13 | Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma | db | 81 |  |
| TPO14 | Egyéb, nem közösségi célú programok száma | db | 10 |  |
| TPO25 | Fejlesztéssel érintett akcióterület száma | db | 0 |  |
| TPR05 | A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | 1200 |  |
| TPR10 | Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés | db | 1 |  |
| TPR15 | Program eredményként integrált területre költözők száma | fő | 0 | nem releváns |
| TPO26 | Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | nem releváns |
| TPO27 | Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | nem releváns |
| TPO28 | Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 |  |
| TPO29 | Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma | db | 0 | nem releváns |
| RCR70 | Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói | fő | 0 |  |
| TPR11 | Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás) | db | 0 | nem releváns |
| TPR12 | Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma | db | 0 |  |
| RCO67 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása | db | 0 | nem releváns |
| TPO30 | Korszerűsített köznevelési intézmények száma | db | 0 | nem releváns |
| TPO31 | Korszerűsített kollégiumok száma | db | 0 | nem releváns |
| RCR71 | Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói | fő | 0 | nem releváns |
| TPO01 | Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma | db | 0 | nem releváns |
| RCR73 | Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói | fő | 0 |  |
| TPO02 | A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma | db | 3 |  |
| TPR13 | Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma | db | 0 | nem releváns |
| TPR14 | Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma | db | 0 |  |
| RCO04 | Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások | db | 29 |  |
| RCO07 | Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma | db | 0 |  |
| TPO32 | Közétkeztetési fejlesztések száma | db | 0 | nem releváns |
| RCO77 | Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma | db | 1 |  |
| TPO09 | Fejlesztéssel érintett fürdők száma | db | 1 |  |

- Mellékletek

  - Vármegyei önkormányzat bevonása

Mórahalom Városi Önkormányzat 2022. február 18-án küldte meg a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat számára az FVS-t és TVP-t véleményezésre. A megyei önkormányzat 2022.február 24-én kelt levelében kifejtette, hogy a megküldött dokumentumok tartalmával egyetért.

A Vármegyei önkormányzattal a kapcsolattartás a TVP módosításának készítése során is folyamatos volt, melynek köszönhetően Mórahalom Városi Önkormányzat nemcsak a hatályos, hanem a vármegyei ITP 3.0 verzió tervezett kereteit is megismerhette, amely hatással lesz a város felhasználható forráskeretére: Mórahalom Város fenntartható városfejlesztési stratégiájára elkülönített 80.000.000 Ft a hatályba lépést követően az 1. prioritás egyéb projektjeire lesz fordítható, így a „Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése” és/vagy a „Belterületi kerékpárút fejlesztések” című projektek tényleges forrásigénye vármegyei ITP 3.0 verzió hatályba lépését követően a beékezett árajánlatok függvényében emelkedni fognak.

  - Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati felhívás megjelentetését nem tervezi, így a kiválasztási kritériumok és a döntéshozatal módjának meghatározása nem releváns.